ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Интернет-магазин «Экотория» — развитие существующего прототипа
(клон ekotoriya.ru + интеграция Wildberries + рекомендации + конструктор сайта)

Версия 2.0 (с учётом анализа кода репозитория github.com/Un1v4rse/ekotoriya) · 13.09.2026

# 1. Общие сведения и принятые решения

База проекта: существующий прототип — Flask-клон сайта ekotoriya.ru (32 страницы) с админ-панелью, конструктором блоков, онлайн-редактором страниц и модулями синхронизации WB/Ozon. Настоящее ТЗ — план доработки прототипа до промышленной версии.

| Источник товаров | Только Wildberries, продавец 175521 (интеграция Ozon из прототипа удаляется) |
| --- | --- |
| Доступ к ЛК WB | Имеется — API-токен «Контент» и «Цены и скидки» |
| Заказы | Оформляются на сайте (корзина, оплата, доставка, чеки 54-ФЗ) |
| Копия ekotoriya.ru | Полная — уже реализована в прототипе (32 страницы, статика локально) |
| Нагрузка | Неизвестна — проектирование с запасом, обязательный нагрузочный тест |
| Язык | Только русский |

# 2. Анализ существующего прототипа (аудит кода)

## 2.1. Что реализовано и сохраняется

| Модуль | Состояние в прототипе |
| --- | --- |
| Клон сайта | 32 Jinja2-шаблона страниц, все статические ассеты (CSS/JS/шрифты/фото) локально, редиректы битриксовых путей /bitrix/ и /upload/ — сохранить как есть |
| Конструктор страниц | blocks.py: 8 типов блоков (heading, text, image, button, video, products, divider, html), JSON-схема страницы, рендер в content_html, WYSIWYG-предпросмотр /admin/api/preview — доработать |
| Онлайн-редактор | Редактирование прямо на странице сайта (как в Tilda): page-editor.js/css, маркеры блоков <!--blk:N--> — доработать |
| WB-синхронизация | wb_sync.py: Content API v2 (get/cards/list, курсорная пагинация), цены через /public/api/v1/prices + резерв /api/v2/list/goods/filter, слияние с локальными скидками — доработать |
| Скидки админа | Поле admin_discount_percent на товар, итоговая цена = base × (1 − (WB + admin)/100) — сохранить логику, добавить push в WB API |
| Клиентская база | customers.py: автосоздание клиента по телефону при регистрации/заявке, заявки-заказы, лайки, подсчёт популярных товаров (orders + likes) — перенести в БД |
| Прокси изображений | /proxy/image с локальным кэшем (data/image_cache) и заглушкой noimage.png — сохранить, добавить ресайз WebP |
| Тема оформления | /theme.css с CSS-переменными (5 цветов + шрифт + размер), version для инвалидации кэша — расширить |
| SEO-база | title/h1/meta_description на страницу, robots.txt из админки, sitemap.xml автогенерация, поле Яндекс.Метрика ID — расширить |
| Кэш-заголовки | Долгий кэш статики (immutable), no-store для HTML — сохранить |

## 2.2. Критические пробелы и риски (устранить в первую очередь)

| Проблема | Требуемое решение |
| --- | --- |
| Хранение в JSON-файлах (content.json, customers.json, wb_products.json) — нет БД: гонки при одновременной записи, нет транзакций, не масштабируется | Переход на PostgreSQL (SQLAlchemy + Alembic-миграции); JSON-файлы — только как экспорт/бэкап |
| Скидка админа НЕ отправляется в WB — меняется только локальная цена на сайте (set_admin_discount правит JSON). ТЗ требует проставления скидки через WB API | Интеграция с WB «Цены и скидки»: метод обновления скидки (goods-discount / API калькулятора скидок), расписание, откат, журнал |
| Нет корзины и онлайн-оплаты: «Купить в 1 клик» создаёт лишь заявку (имя/телефон). Нет платёжного шлюза, чеков 54-ФЗ, доставки, личного кабинета (заглушки /basket/, /personal/) | Полноценная корзина + оформление заказа: ЮKassa/CloudPayments, облачная касса, СДЭК/Boxberry, ЛК покупателя, статусы и уведомления |
| Рекомендации — глобальный топ по заказам+лайкам, без персонализации по клиенту и без событий просмотров | Событийная аналитика (просмотры/лайки/корзина/заказы) + персональные рекомендации: «с этим покупают», похожие, избранное со скидкой |
| Безопасность: логин/пароль admin/admin по умолчанию, HTTP Basic Auth, SECRET_KEY захардкожен, debug=True, нет CSRF, нет rate-limit, нет ролей | Сессионная авторизация админки, принудительная смена пароля, 2FA, CSRF-токены, rate-limit, роли (суперадмин/менеджер/контент/SEO), секреты в env |
| Производительность: make_context() на КАЖДЫЙ запрос читает content.json + wb_products.json + ozon_products.json + customers.json и пересчитывает популярное; рендер Jinja без кэша страниц | Кэш (Redis): готовые страницы, контекст, популярное; фоновые джобы синхронизации; Nginx + gunicorn |
| Нет автосинхронизации по расписанию (только кнопка в админке), нет логов синхронизации | Celery/RQ + Redis: расписание, ретраи, журнал с ошибками, уведомления админу |
| Нет резервирования остатков WB при заказе; нет учёта размеров/остатков в карточке (только первая цена из sizes[0]) | Выгрузка остатков (складские остатки WB API), выбор размера, резерв/списание по настройке |
| Каталог: карточки товаров прототипа — демо-заглушки; нет фильтров, поиска, ЧПУ-каталога товаров (только /catalog/wb/<nm_id>/) | Полноценный каталог: фильтры (цена, размер, тип), поиск (Meilisearch), SEO-URL товаров и категорий |
| Ozon-модуль (ozon_sync.py) — по решению заказчика не требуется | Удалить модуль, эндпоинты /api/ozon-*, демо-товары и упоминания в админке/шаблонах |

# 3. Функциональные требования (итоговая версия)

## 3.1. Каталог и интеграция Wildberries

Выгрузка карточек продавца 175521: Content API v2 (курсорная пагинация — готово в прототипе) + цены/скидки + складские остатки (добавить).

Синхронизация по расписанию (настраивается): каталог — 1 раз в N часов, цены/остатки — каждые 15–30 мин; журнал ошибок, ретраи, уведомление админу.

Скидка через WB API: при сохранении скидки в админке она отправляется в WB «Цены и скидки» (основной режим) либо применяется только на сайте (переключатель); распродажи с датами и авто-откатом; массовое применение по категории/выборке.

Карточка товара: фото-галерея, цена со скидкой, размеры с остатками, характеристики, рейтинг WB, хлебные крошки, «похожие товары», SEO-URL.

Каталог: категории (синхронизация с категориями WB), фильтры (цена, размер, назначение), поиск, сортировки (популярность, цена, новизна).

## 3.2. Корзина и оформление заказов

Корзина (вместо заглушки /basket/): позиции с размерами, количество, промокоды, сохранение для гостя и авторизованного.

Оформление: доставка (СДЭК/Boxberry/Почта — тарифы в админке), оплата (ЮKassa/CloudPayments, карты/СБП), чеки 54-ФЗ через облачную кассу.

Личный кабинет (вместо заглушек /personal/): заказы, избранное, повтор заказа, адреса, данные.

Статусы заказов и уведомления: email/SMS/Telegram (каналы в админке), трек-номер.

Списание остатков: со склада сайта + опциональный резерв/списание на WB через API.

## 3.3. Клиентская база и рекомендации

Автонаполнение базы при регистрации/заказе (логика готова) — перенос в PostgreSQL; сегментация RFM, экспорт.

Событийная аналитика: просмотры, лайки, корзина, заказы — таблица events.

Рекомендации: «с этим покупают» (совместные покупки), похожие товары, избранное со скидкой, персональный топ; глобальный топ по заказам+лайкам (готов) — для гостей и холодных клиентов.

Управление в админке: пин товаров, вкл/выкл блоков, метрики кликабельности.

## 3.4. Админ-панель и конструктор (на базе готового)

Сохранить и развить: онлайн-редактор на странице, конструктор блоков, WYSIWYG-предпросмотр, добавление/удаление страниц, загрузка файлов, пересборка шаблонов.

Добавить блоки: «Отзывы», «Форма обратной связи», «Карта», «FAQ/аккордеон», «Баннер/акция», «HTML» (есть).

Тема оформления: расширить до полного набора (палитра HEX по элементам, два шрифта + загрузка WOFF, скругления, отступы, стили карточек, анимации) с предпросмотром.

Разделы админки: товары (скидки, пины), заказы, клиенты, рассылки, синхронизации WB (логи, расписание), SEO, интеграции, роли пользователей.

Безопасность админки: сессии, смена пароля при первом входе, 2FA, роли, CSRF, audit-log действий.

## 3.5. SEO-модуль

Сохранить: title/h1/description на страницу (готово), robots.txt из админки (готово), sitemap.xml (готово), Яндекс.Метрика (готово).

Добавить: SEO-шаблоны с переменными для карточек товаров, 301-редиректы, Schema.org (Product, Breadcrumbs, Organization), Open Graph.

## 3.6. Производительность

Core Web Vitals: LCP < 2,0 с, INP < 200 мс, CLS < 0,1; TTFB < 300 мс.

Кэширование: Redis-кэш готовых страниц и контекста (устранить пересчёт на каждый запрос), CDN для статики, immutable-кэш (готово).

Изображения: WebP/AVIF-конвертация в прокси (готов прокси — добавить ресайз srcset).

Фоновые задачи: синхронизации, рекомендации, рассылки — в очереди (Celery/RQ).

Нагрузочный тест: 500+ одновременных пользователей, p95 < 500 мс; горизонтальное масштабирование.

# 4. Целевой стек (эволюция прототипа, без переписывания клона)

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Бэкенд | Python 3.12 + Flask (сохраняется) + SQLAlchemy + Alembic |
| БД | PostgreSQL 16 (страницы, товары, клиенты, заказы, события); Redis — кэш, сессии, брокер очередей |
| Очереди | Celery + Redis (синхронизации WB, рекомендации, рассылки, чеки) |
| Фронтенд | Сохраняется: Jinja2 SSR + статика клона; интерактив (корзина, лайки, фильтры) — htmx/Alpine.js без тяжёлого SPA |
| Поиск | Meilisearch по каталогу |
| Интеграции | WB Seller API (Контент, Цены и скидки, Остатки); ЮKassa/CloudPayments; облачная касса 54-ФЗ; СДЭК/Boxberry |
| Инфраструктура | Nginx + gunicorn, Docker + docker-compose, CI/CD, бэкапы |
| Удаляется | ozon_sync.py, все /api/ozon-* эндпоинты, JSON-хранилище как основная БД, debug-режим |

# 5. Этапы работ

Этап 0 (1 нед.): инфраструктура — PostgreSQL, Redis, Docker, миграции данных из JSON, вывод debug-режима, безопасность админки (сессии, пароли, роли).

Этап 1 (2 нед.): WB — остатки, автосинхронизация по расписанию, push скидок в WB API, журналы; удаление Ozon.

Этап 2 (2–3 нед.): корзина, оформление заказа, платёжный шлюз, чеки 54-ФЗ, доставка, личный кабинет, уведомления.

Этап 3 (1–2 нед.): событийная аналитика, персональные рекомендации, блоки на главной и в карточках.

Этап 4 (1–2 нед.): новые блоки конструктора, расширение темы оформления, SEO-модуль (шаблоны, редиректы, Schema.org).

Этап 5 (1 нед.): кэширование страниц, WebP-ресайз, нагрузочное тестирование, приёмка, запуск.

# 6. Требуется от заказчика

API-токены WB (Контент, Маркетплейстатистика, Цены и скидки) для продавца 175521.

Договор/доступ к платёжному шлюзу (ЮKassa/CloudPayments) и облачной кассе.

Доступ к хостингу и домену; подтверждение прав на контент клона либо заменяющие материалы.

Реквизиты для чеков и тексты юридических страниц (оферта, политика ПДн).